Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP/26.4. ZO.1.2020                                   		              Otwock, dn. 30.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na  Usługi

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa  :

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem realizacji zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej Pawilonu A i B przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku – I etap dokumentacja”

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do zapytania ofertowego

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy w terminie  do 31.07.2020 .

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez oferenta.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 do dnia 10.02.2020r do godz. 10:00 .

- Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego: 05-400 Otwock ul. Narutowicza 80 oraz na stronie internetowej pod adresem www.otwock-szpital.pl

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego:           www.otwock-szpital.pl

V. OCENA OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| Kryterium wyboru | Znaczenie |
| --- | --- |
| 1. Cena oferty | 60,00% |
| 2. Doświadczenie | 40,00% |

Kryteria oceny:

60% - cena

40% - doświadczenie (ilość opracowanych dokumentacji projektowych termomodernizacyjnych dla obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków – 20 pkt/szt.; referencje potwierdzające wysoką jakość wykonanych prac projektowych – 5 pkt./szt.).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny lub rozstrzygnięcia częściowego.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.otwock-szpital.pl

VII. DODATKOWE INFORMACJE

- Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną (lub wysłaną drogą elektroniczną – e-mailem na adres Zamawiającego) prośbą o wyjaśnienie treści zapytania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie wykraczające poza zakres zapytania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

  - Opis przedmiotu zamówienia

  - Wzór formularza ofertowego

  - Wzór umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 				                Załącznik nr 1

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem realizacji zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej Pawilonu A i B przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku – I etap dokumentacja”.

2. Opis historyczny i stan obecny.

Pawilon A

Pawilon A znajduje się w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 i wchodzi w skład zespołu szpitalnego, zlokalizowanego w parku leśnym. W 2006 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków pod nr A-714 i objęty opieką konserwatorską. Obecnie w budynku znajdują się czynne oddziały szpitalne, oddział intensywnej opieki medycznej (OIOM), blok operacyjny, przychodnia, pomieszczenia techniczne i pomocnicze. Powierzchnia budynku netto to ok. 3500m².

Budynek został wybudowany w 1911 roku i rozbudowany o dodatkowe piętro w okresie powojennym. Posiada 3 kondygnacje naziemne oraz ogrzewane piwnice. Poddasze nieużytkowe, nieogrzewane. Ławy i ściany konstrukcyjne piwnic i kondygnacji naziemnych są murowane z cegły pełnej. Stropy proste, dach częściowo płaski pokryty papą termozgrzewalną. Okna PVC i drewniane, drzwi zewnętrzne PVC i drewniane zabytkowe.

W piwnicy znajduje się kotłownia gazowo-olejowa, stanowiąca źródło ciepła dla obiektu. W budynku jest stara instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Wentylacja naturalna, grawitacyjna, realizowana poprzez nieszczelności w oknach i drzwiach, częściowo wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna jest w pomieszczeniach bloku operacyjnego na 2 piętrze.

Zamawiający dysponuje archiwalną dokumentacją projektową. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej.

Pawilon B

Pawilon B znajduje się w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 i wchodzi w skład zespołu szpitalnego, zlokalizowanego w parku leśnym. W 2006 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków pod nr A-714 i objęty opieką konserwatorską. Obecnie w budynku znajduje się czynny oddział szpitalny, pracownia leków cytostatycznych, pomieszczenia techniczne i pomocnicze. Powierzchnia budynku netto to ok. 1500m ².

Budynek został wybudowany w latach 20. ubiegłego stulecia. Posiada 3 kondygnacje naziemne oraz ogrzewane piwnice. Poddasze nieużytkowe, nieogrzewane.

Ławy i ściany konstrukcyjne piwnic i kondygnacji naziemnych murowane z cegły pełnej. Stropy proste, dach spadzisty kryty blachą. Okna wymienione na PVC i drewniane. Drzwi zewnętrzne PVC i drewniane zabytkowe.

W piwnicy znajduje się kotłownia gazowo-olejowa, stanowiąca źródło ciepła dla obiektu. W budynku instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Wentylacja naturalna, grawitacyjna, realizowana poprzez nieszczelności w oknach i drzwiach, jedynie częściowo w piwnicy w pracowni leków cytostatycznych jest wentylacja mechaniczna.

Zamawiający dysponuje archiwalną dokumentacją projektową. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej.

3. Cel realizacji zadania.

Celem zadania jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych. Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do zmieniających się od 2021r. wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania i ograniczenie strat ciepła.

4. Podstawa wykonania

Podstawą wykonania zamówienia są zalecenia konserwatorskie, audyty energetyczne oraz obowiązujące przepisy budowlane, p. póz., bhp, i inne właściwe, w tym:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dz. U. Nr. 130 poz. 1389 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (tj. Dz.U. 2013 poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – Dz.U. nr 223, poz. 1459

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej, Dz. U. poz. 376

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- zalecenia konserwatorskie (do wglądu w siedzibie Zamawiającego)

- Audyty energetyczne (do wglądu w siedzibie Zamawiającego)

5.  Zakres rzeczowy zadania

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie niezbędne elementy pozwalające na uzyskanie pozwolenia na budowę, przygotowanie dokumentacji przetargowej umożliwiającej następnie wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Szczegółowy zakres zadania:

ETAP I

- Weryfikacja i uzupełnienie inwentaryzacji instalacji sanitarnych.

- Uzyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania (m.in. mapa),

- Przeprowadzenie uzgodnień z MWKZ oraz ewentualnie innych wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii i ekspertyz.

- Opracowanie na podstawie audytu energetycznego, z zachowaniem parametrów termomodernizacyjnych podanych w audytach, kompletnego projektu budowlano-wykonawczego w zakresie optymalnego wariantu termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji, który powinien zawierać część informacyjną i opisową wraz z podaniem wymagań i rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, technicznych, materiałowych, instalacyjnych i ekonomicznych. Wymagany jest kompletny opis wszelkich opracowań projektowych, ekspertyz, uzgodnień, procedur i decyzji administracyjnych oraz rodzajów robót budowlanych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji pawilonów A i B.

  - Projekt budowlano-wykonawczy. Branża architektoniczna

  - Projekt budowlano-wykonawczy. Branża sanitarna (inst. wentylacji, inst. centralnego ogrzewania, instalacje wodno-kanalizacyjne),

  - Projekt budowlano-wykonawczy. Branża elektryczna (inst. elektryczne)

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWIOR) – wykonane dla poszczególnych projektów arch.-budowlanych (branżowych).

- Opracowanie informacji BIOZ.

- Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych projektów arch.-budowlanych (branżowych).

- Pełnienie nadzoru autorskiego.

ETAP II

- Przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, wraz z jego obsługą.

ETAP III

- Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

6. Forma dokumentacji

Przekazana dokumentacja powinna być wykonana i przekazana Zamawiającemu w jednobrzmiącej wersji papierowej i elektronicznej wraz z oświadczeniem o jej kompletności. W wersji papierowej w ilości 5 egzemplarzy oraz wersji elektronicznej w ilości 2 egzemplarzy (wersja edytowalna i nieedytowalna na płycie CD). Dokumentacja musi zawierać część graficzną (szkice, rzuty kondygnacji, schematyczne przekroje, widok elewacji) i opisową.

7. Termin wykonania

Dokumentacja projektowa (ETAP I) zostanie przekazana przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu najpóźniej w terminie do 3.04.2020r.

Zamawiający wprowadza dwa terminy spotkań w siedzibie Zamawiającego na rekomendację przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań :

- I rekomendacja Zamawiającego – 2 tygodnie po podpisaniu umowy

- II rekomendacja Zamawiającego – 2 tygodnie przed przekazaniem dokumentacji         		(tj. do 20.03.2020r.)

Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (ETAP II)  do 10.04.2020

Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (ETAP III) do 31.07.2020

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert

Warunkiem wstępnym uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie przez Wykonawcę dokumentów poświadczających wykonanie w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej 1 usługi projektowej dotyczącej termomodernizacji (w zakresie opisanym w tym zadaniu, m.in. instalacje sanitarne).

Kryteria oceny:

60% - cena

40% - doświadczenie (ilość opracowanych dokumentacji projektowych termomodernizacyjnych dla obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków – 20 pkt/szt.; referencje potwierdzające wysoką jakość wykonanych prac projektowych – 5 pkt./szt.).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny lub rozstrzygnięcia częściowego.

9. Warunki płatności (zgodnie z umową)

- ETAP I - opracowanie dokumentacji – 50%

- ETAP II - wniosek o pozwolenia na budowę – 20%

- ETAP III – prawomocne pozwolenie na budowę – 30%

10. Załączniki

- archiwalna dokumentacja projektowa pawilonów A i B (niekompletna, do udostępnienia w siedzibie Zamawiającego)

- Zalecenia konserwatorskie – do wglądu w siedzibie Zamawiającego

- Audyty energetyczne dla pawilonów A i B - do wglądu w siedzibie Zamawiającego

Załącznik nr 2

O F E R T A ..................................., dnia........................... pieczątka firmowa I. Dane wykonawcy: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Województwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Numer telefonu. i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przedmiot oferty: Oferta dotyczy postępowania poniżej wartości 30 000 euro bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 tel/fax: (0-22) 34-46-200, 34-46-474 usługa : Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem realizacji zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej Pawilonu AiB przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku – I etap dokumentacja”

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań formalno - prawnych

- Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w parciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ,a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy .

- w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy

- w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu

IV. Cena oferty i doświadczenie  dla przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania i podania ceny dla oferowanego przedmiotu zamówienia tj. :

1.  Cena netto…../ słownie  +..%  podatku VAT w kwocie ….  = cena brutto ……/ słownie ……………

- Doświadczenie :

ilość opracowanych dokumentacji projektowych lub PFU dla obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków – ….....;

ilość referencji potwierdzających wysoką jakość wykonanych prac projektowych –

OFERTA z ponumerowany zawiera łącznie: . . . . . . . ponumerowanych stron/kartek*

( * odpowiednio skreślić ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr ...  - Projekt umowy

Umowa nr     ….......

na wykonanie dokumentacji projektowej

zawarta w dniu ……………..… 2020 r. pomiędzy:

Zamawiającym:

Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, z siedzibą w Otwocku przy ul. Narutowicza 80, NIP 532-16-64-002, REGON 000676714;

reprezentowanym przez:

Dyrektora Centrum – Antoniego Błachnio

przy kontrasygnacie

Głównej Księgowej – Marii Sierpińskiej

a

Wykonawcą:

…….

……

……

……

o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

1. W wyniku przeprowadzonego Zapytania Ofertowego , została zawarta umowa o następującej treści:

2. Zakres usługi projektowej obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z kosztorysem termomodernizacji budynków zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej SOPZ - załącznik nr 1) oraz złożoną ofertą (załącznik nr 2), w szczególności:

1) ETAP I – Opracowanie dokumentacji projektowej, szczegółowo opisane w SOPZ.

2) ETAP II - Przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, wraz z jego obsługą.

3) ETAP III - Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nieodpłatnie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową oraz wyjaśniania wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji, wyłącznie na żądanie Zamawiającego.

4. Przedmiot umowy obejmuje uzyskanie ekspertyz i opinii oraz przeprowadzenia wszelkich niezbędnych do realizacji projektu uzgodnień, w tym uzgodnień ZUD, uzgodnień z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków, Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Otwocku, BHP, P. POŻ i innych niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę;

5. Opracowania dokumentacji projektowej należy sporządzić w formie pisemnej  w ilości 5 egzemplarzy oraz w wersji  elektronicznej (2szt) na nośniku fizycznym. Dokumentację projektową w formie elektronicznej należy przekazać w odpowiednich formatach: opisy i obliczenia – plik w formacie pdf oraz Word lub Excel, opracowania rysunkowe – plik pdf oraz dwg.

6. Wymagania dotyczące sporządzenia dokumentacji zgodnie z wymogami prawnymi zawartymi m.in. w:

a) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz.739),

b) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1218) i aktach wykonawczych,

c) Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462),

d) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zm. Dz. U. 2005 r., Nr 75, poz. 664),

e) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),

f) Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2018 r. poz.620) i aktach wykonawczych do ustaw,

g) Polskich i Europejskich Normach obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, warunkach technicznych, katalogach producentów wyrobów budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz. 881).

TERMIN REALIZACJI

§ 2.

Terminy wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się następująco:

1) ETAP I – do dnia 3.04.2020 r..

2) ETAP II - do dnia 10.04.2020 r.

3) ETAP III - do dnia 31.07.2020 r.

OBOWIĄZKI STRON

§ 3.

1. Wykonawca oświadcza, że prace wykona, rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami oraz, że posiada odpowiednie wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia do realizacji zakresu określonego w § 1. niniejszej umowy.

2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz poprawienie ich jakości.

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzenia rozwiązań w zakresie wynikającym z przepisów.

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy innym osobom w części lub całości.

5. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego, opracowaną dokumentację w formie i ilościach egzemplarzy określonych w § 1. protokołem zdawczo-odbiorczym.

2. Wykonawca dostarczy dokumentację projektową z oświadczeniem o jej kompletności oraz zgodności z umową, jak również z obowiązującymi przepisami i normami.

3. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zostać podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego w ciągu …. dni roboczych licząc od daty doręczenia dokumentacji projektowej do siedziby Zamawiającego.

4. W razie odmowy przyjęcia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, informacja pisemna z podaniem przyczyn nie przyjęcia jej powinna nastąpić w terminie, o którym mowa w punkcie 3.

5. O wszelkich wadach dokumentacji projektowej dostrzeżonych w toku realizacji zadania, Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 5 dni od daty ich ujawnienia.

6. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia ewentualnych wad dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia zgłoszonych uwag i zastrzeżeń w terminie ustalonym przez Strony, jednak nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia zgłoszenia. W przypadku niedotrzymania terminu przez Wykonawcę, Zamawiający zleci usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE

§ 5.

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: .......................... ( słownie: .......................................................................................) w tym 23 % podatek VAT, płatne w trzech transzach w następujący sposób:

1) I transza w wysokości 50% wartości umowy tj.: ................... ( słownie: ........................................................ ) za wykonanie etapu I umowy, po odbiorze I etapu umowy,

2) II transza w wysokości 20% wartości umowy tj.: .................... ( słownie: ........................................................ ) za wykonanie II etapu umowy, po odbiorze II etapu umowy,

3) III transza w wysokości 30% wartości umowy tj.: .................... ( słownie: ........................................................ ) za wykonanie III etapu umowy, po odbiorze III etapu umowy,

2. Wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych etapów przedmiotu niniejszej umowy zostanie wypłacone Wykonawcy po dokonaniu odbioru etapu przedmiotu niniejszej umowy, w terminie …… dni od dnia otrzymania faktury (rachunku) od Wykonawcy.

3. Za datę realizacji płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.  Wykonawca wskazuje następujący numer rachunku i nazwę banku dla dokonywania płatności wynikających z niniejszej umowy: ...................................................................................

5. Wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe na czas trwania umowy, z wyłączeniem podatku VAT jako elementu niezależnego od stron umowy.

6. Podstawę do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi złożona i przyjęta oferta.

7. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

8. Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.

KARY UMOWNE

§ 6.

1. Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna) w następujących przypadkach i wysokościach:

A) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt 1 umowy,

B) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt 1 umowy,

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt 1 umowy, licząc za każdy dzień zwłoki od daty zakończenia poszczególnych etapów realizacji umowy określonych w § 2 umowy,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad,

2. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.

3. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 7.

1. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na niżej wymienionych polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji, przy użyciu każdej możliwej techniki;

b) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie;

c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono;

d) wykorzystania utworów do realizacji robót i wykorzystania w celu wykonania innych projektów dotyczących przedmiotowego obiektu.

3. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

Zamawiający								Wykonawca