# UMOWA Nr ……………………

- zawarta w dniu …………….. r. w Otwocku pomiędzy:

- Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy z siedzibą w Otwocku, 
ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080790, posiadającym NIP 5321664002, Regon 000676714, reprezentowanym przez:

- Annę Kamińską – Dyrektora Naczelnego

- przy kontrasygnacie

- Magdaleny Giedrojć-Juraha – Głównej Księgowej

- zwanym dalej Zamawiającym,

- a

- ………………, z siedzibą w ………………., NIP: …………………, reprezentowaną przez:

- …………………………………………………………………………

- zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn.zm.).

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy, zwanym także dalej „Zamówieniem” lub „Nadzorem”, jest pełnienie przez Wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego wielobranżowego, w zakresie branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej przy realizacji zadania „Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku”, zgodnie z niniejszą umową, opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy 
z dnia ………………………………..  stanowiącą załącznik nr 1 do umowy oraz zgodnie 
z zapisami SWZ, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

- Zakres usług inspektora nadzoru obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne, mające na celu zapewnienie prawidłowego wykonania przez wykonawców robót budowlanych oraz inne podmioty wykonujące jakiekolwiek prace dotyczące bezpośrednio lub pośrednio w/w zadania, zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego, polskimi normami, przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z zachowaniem najwyższej staranności, w szczególności:

- nadzorowanie zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- kontrolowanie jakości wykonanych prac, stosowanych materiałów 
i wyrobów oraz urządzeń, zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej,

- nadzór nad robotami dodatkowymi, które mogły zostać pominięte w dokumentacji projektowej lecz które okażą się niezbędne do prawidłowego wykonania zadania,

- nadzór nad usunięciem usterek i wad stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych i potwierdzenie ich usunięcia na piśmie,

- kontrola realizacji w/w zadania w taki sposób, aby nie powodowało szkód dla środowiska, bezpieczeństwa, zdrowia ludzi i mienia, tj. zgodnie z zasadą DNSH, w rozumieniu art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852,

- kontrola realizacji zadania zgodnie ze „Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027”.

- Szczegółowy zakres robót podlegających nadzorowi inwestorskiemu określają:

- dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,

- SWZ w tym opis przedmiotu zamówienia,

- harmonogram rzeczowo-finansowy uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót.

§ 2 Termin realizacji umowy

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy:

  - rozpoczęcie: ……………………….. r.,

  - zakończenie: ………………………. r.

- Termin zakończenia przez wykonawców robót budowlanych został określony na dzień 30 kwietnia 2026 r.

- Termin zakończenia realizacji robót budowlanych, o którym mowa w ust.2, może ulec zmianie w przypadku:

- konieczności realizacji nieprzewidzianych, udokumentowanych dodatkowych robót budowlanych,

- wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót,

- zwłoki w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy lub pomieszczeń, spowodowanych działaniem siły wyższej.

4.	W przypadku zmiany terminu zakończenia robót lub zawieszenia inwestycji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji niniejszej umowy.

§ 3 Wynagrodzenie

1.	Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto ……………………….. zł (słownie: ……………………………………………………. i 00/100 złotych). Do podanej kwoty należy doliczyć podatek VAT we właściwej wysokości.

2.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

3.	Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje również nadzór inwestorski nad dodatkowymi robotami, które mogą być konieczne, ale nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że są one niezbędne do prawidłowej realizacji zadania wskazanego w § 1 ust. 1, zgodnie z przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej.

4.	Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotu Zamówienia.

5.	Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi, na podstawie faktur częściowych, wystawianych raz w miesiącu, na koniec danego miesiąca.

5.	Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będą udokumentowane wpisami do dziennika budowy pobyty inspektora na budowie oraz podpisane protokoły odbioru robót.

6.	Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona, udokumentowana i doręczona Zamawiającemu faktura VAT z 60-dniowym terminem płatności.

§ 4 Prawa i obowiązki Stron

- Zamawiający zobowiązuje się do :

- dostarczenia Wykonawcy, w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy: kopii umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz 1kpl. dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę,

- harmonogramu finansowo-rzeczowego,

- w przypadku zmian we w/w wskazanych wyżej dokumentach, do informowania o nich Wykonawcy,

- zapewnienie Wykonawcy swobodnego dostępu do placu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy,

- wyznaczenia terminów odbioru robót i przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi,

- uczestniczenia w odbiorze przedmiotu umowy i przeglądach gwarancyjnych.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, umową z wykonawcą robót oraz przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

  - zapewnienie ciągłości realizacji umowy bez względu na zaistniałą sytuację zdrowotną lub inną sytuację bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego,

  - stawienie się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, w tym obowiązkowo na naradach koordynacyjnych i dokumentowanie swojej obecności wpisem do dziennika budowy oraz na liście obecności na Naradach koordynacyjnych,

  - kontrola jakości wykonywanych i wykonanych robót, wykorzystywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

  - opiniowanie dokumentów jakościowych materiałów i urządzeń zaproponowanych przez wykonawcę robót,

  - uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

  - czuwanie nad rzetelnością sporządzanych przez wykonawcę robót, protokołów odbioru robót (protokoły częściowe i końcowy) ich zakresu, zgodności z harmonogramem i zawartości tj. rodzaju, ilości, jakości i wartości robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym (etapie) oraz wykonanych od początku realizacji zadania (narastająco),

  - kontrola terminowości wykonania robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego,

  - kontrola przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy

  - uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Inwestora,

  - opracowanie wniosków na roboty dodatkowe oraz przekazanie ich do akceptacji przez Zamawiającego. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych. Wniosek na wykonanie robót dodatkowych musi zawierać:

- protokół konieczności ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, podpisany przez: kierownika budowy, nadzór inwestorski, nadzór autorski (projektanta danej branży),

- rysunki, przekroje (oznaczone kolorem czerwonym), z których musi wynikać konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego,

- sprawdzenie kosztorysów na wykonanie robót sporządzonych metodą uproszczoną (w formie papierowej i na płycie CD w programie NORMA PRO) z załączonym szczegółowym przedmiarem robót z wyszczególnieniem pomieszczeń, których dotyczy. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji sprawdzonych przez nadzór inwestorski kosztorysów. Podstawą sprawdzenia kosztorysu są w przypadku braku cen jednostkowych, o których mowa wyżej, ceny nie wyższe niż średnie ceny publikowane w InterCenBud za kwartał poprzedzający sporządzenie kosztorysu.

  - weryfikowanie kosztorysów związanych z wykonaniem ew. robót zamiennych,

  - zawiadamianie jednostki projektowej o wadach dokumentacji projektowej lub konieczności jej uzupełnienia oraz egzekwowanie ich usunięcia,

  - odbiór od wykonawcy robót, po każdej dostawie materiałów czy urządzeń, odpowiednich certyfikatów, atestów i innych dokumentów, potwierdzających właściwą jakość dostarczonych towarów,  przed ich wbudowaniem czy wykorzystaniem,

  - przeprowadzenie odbiorów częściowych i odbiorów inwestorskich,

  - przygotowanie i przeprowadzenie czynności odbioru końcowego robót,

  - sprawdzenie ostatecznego rozliczenia finansowo- rzeczowego budowy z oświadczeniem o usunięciu przez wykonawcę robót wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót (wad jawnych), w terminie 7 dni od daty odbioru końcowego robót,

  - zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia prawa budowlanego,

  - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robót wpis do dziennika budowy w obecności kierownika budowy,

  - nadzór poprawności sporządzania przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej. Odbiór jej od kierownika budowy i przekazanie Zamawiającemu,

  - uczestnictwo, w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach, w przeglądach gwarancyjnych oraz w komisjach powołanych przez Zamawiającego do oceny jakości robót w okresie gwarancji i rękojmi,

  - nadzór nad terminowym usunięciem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi oraz potwierdzenie ich usunięcia,

  - umożliwienie organom kontrolującym, w tym przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia (Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji) kontroli lub wizytacji przedmiotu niniejszej umowy w każdym stadium jej realizacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- Odbioru, w terminie 1 dzień roboczych od dnia zgłoszenia wpisem do dziennika budowy przez wykonawcę robót, części robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

- sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych, przekazanych przez wykonawcę kosztorysów na roboty dodatkowe, łącznie z wnioskiem, o którym mowa w ust.2 lit. i),

- przekazania Zamawiającemu nie później niż w terminie 2 dni roboczych licząc od daty przekazania przez wykonawcę robót, sprawdzonych protokołów odbioru częściowych robót,

- sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu, w terminie 2 dni roboczych od dnia dostarczenia przez wykonawcę robót, kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczenie o jej kompletności,

- sprawdzenia usunięcia przez wykonawcę robót, stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych, wad i usterek i pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 3 dni o ich usunięciu

- dostarczenia, bez dodatkowego wezwania, kserokopii aktualnych zaświadczeń z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 5 Nadzór nad realizacją zadania

- Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy są:

- ze strony Zamawiającego: ……………………………………..

- ze strony Wykonawcy: ………………………………………

2.	Przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, osoby pełniące obowiązki inspektora nadzoru zobowiązani są do posiadania aktualnego zaświadczenia z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 6 Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, nienależyte wykonanie obowiązków Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 100zł za każdy dzień niedotrzymania lub niedopełnienia z winy Wykonawcy terminów określonych w niniejszej umowie,

- za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nadzoru inwestorskiego wynikającej z obowiązków zawartych w niniejszej umowie w wysokości 100 zł za każdy dzień nieobecności,

- za brak potwierdzenia usunięcia wad i usterek w wysokości 100 zł za każdorazowy brak potwierdzenia,

- 20% wartości wynagrodzenia wymienionego w par. 3 ust.1 umowy w przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

2.	Jeżeli zwłoka w wykonaniu zadania będzie większa niż 10 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy, przy czym odstąpienie nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych i odszkodowania na zasadach ogólnych.

3.	Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1.

- Suma naliczonych kar umownych nie może być wyższa niż 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy.

5.	Zamawiający ma prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego kary umowne naliczone zgodnie z ust.1.

6.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

- zwłokę w zapłacie należnego wynagrodzenia, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych,

- odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust.2.

§7 Rozwiązanie umowy

- W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Stosowanie kar umownych w takim wypadku zostaje wyłączone.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawca wspólnie z Zamawiającym i wykonawcą robót sporządzają na dzień rozwiązania umowy inwentaryzację wykonanych robót z określeniem ich wartości i kwotą zapłaty dla Wykonawcy wynikającą ze stanu zaawansowania robót.

§ 8 Zmiana treści umowy

- Zamawiający dopuszcza zmiany zapisów umowy w przypadkach:

  - zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że osoba podejmująca obowiązki inspektora nadzoru będzie spełniała warunki, które były opisane w ogłoszeniu o zmówieniu. Spełnienie warunków zostanie udokumentowane przez wykonawcę w sposób określony w ogłoszeniu zamówienia,

  - zaistnienia okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ i opisem przedmiotu zamówienia,

  - konieczności dostosowania postanowień niniejszej umowy do warunków określonych w umowach zawartych pomiędzy zamawiającym a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Zdrowia ,

  - podpisanie przez Zamawiającego aneksu do umowy o dofinansowanie przedmiotu umowy zmieniającego zasady i terminy realizacji,

  - zmian postanowień umowy, które są nieistotne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. zmian o których wiedza na etapie postepowania nie miałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik postepowania.

§ 9 Wierzytelności

- Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia lub cesji całości lub części wierzytelności wraz z odsetkami przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy, jak również korzyści wynikających z umowy lub udziału w niej na rzecz osób trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Cesje, przelew lub czynności wywołujące podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

2.	Zakazuje się cesji długów Zamawiającego, wynikających z realizacji przedmiotowej umowy, na rzecz innych podmiotów.

§ 10 Ochrona danych osobowych

- Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem (dalej również jako „Administrator”) w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), danych osobowych swoich reprezentantów i przedstawicieli określonych w umowie.

- Zamawiający oświadcza, że przed zawarciem umowy spełnił obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO wobec każdej osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej.

- Strona otrzymująca dane osobowe, których administratorem jest druga Strona będzie je przetwarzać wyłącznie w celu realizacji umowy, w szczególności w celu prowadzenia kontaktów operacyjnych pomiędzy Stronami. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb wykonywania umowy, przez okres jej trwania, z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych.

- Każda ze Stron zobowiązuje się przetwarzać dane zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. 2019 poz. 1781).

- Każda ze Stron zobowiązuje się poinformować osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej, o przekazaniu ich danych drugiej Stronie w zakresie i celach opisanych powyżej, w  szczególności wskazując informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO. Zamawiający  realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO; stosowna klauzula informacyjna stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy.

§ 11 Postanowienia końcowe

1.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego pod rygorem nieważności.

2.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie, obowiązujące przepisy prawa.

3.	Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.	Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:

Nr 1 – oferta Wykonawcy,

Nr 2 – informacja w zakresie ochrony danych osobowych

ZAMAWIAJĄCY                                                     			 WYKONAWCA

…..........................                                                   			 ............................

Załącznik nr 2

do Umowy Nr . . . . . .

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej jako „RODO”), informujemy, iż:

- Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku (dalej jako „Centrum”) z adresem przy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock;

- w sprawach związanych z danymi należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@otwock-szpital.pl

- zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje te dane, które zostały przekazane na potrzeby zawarcia z Centrum przedmiotowej Umowy (dalej jako „Umowa”) lub na potrzeby realizacji Umowy (imię nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, a w przypadku wykonawców będących osobami fizycznymi – nr PESEL);

- dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia, wykonania Umowy, wykonania ciążących na Centrum obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również ewentualnego dochodzenia roszczeń, jeżeli ich źródłem będzie Umowa;

- podstawę prawną  przetwarzania danych osobowych stanowi:

- art. 6 ust. 1 lit. a  i b RODO (co dotyczy przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących wykonawcę przy zawarciu Umowy);

- art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO (co dotyczy przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących wykonawcę przy zawarciu Umowy oraz osób wyznaczonych przez Wykonawcę do kontaktów);

- dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

- dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej;

- dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu czynności;

- dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy (w tym rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli ma to zastosowanie), a w przypadku powstania na tle Umowy roszczeń – do upływu terminu przedawnienia roszczenia lub prawomocnego zakończenia postępowania sądowego prowadzonego w celu ustalenia lub dochodzenia roszczenia;

- przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do usunięcia i przenoszenia danych;

- przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.