OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Stworzenie portalu WWW oraz jego zawartości w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w ramach projektu: Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku nr KPOD.07.03-IP.10-0156/25

- Wykonanie przez Wykonawcę dzieła polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, wprowadzeniu wszystkich treści oraz wdrożeniu strony internetowej dla MCLChPiG  pod adresem www.otwock-szpital.pl  oraz przygotowanie portalu intranetowego w tym:

- Opracowanie struktury strony i przygotowanie trzech propozycji makiet funkcjonalnych dla strony głównej, poprzedzonych uzgodnieniami wstępnymi z  Zamawiającym.

- Opracowanie struktury stron i przygotowanie propozycji projektu graficznego dla strony głównej oraz Portalu Intranetowego na podstawie uzgodnień z Zamawiającym.

- Programowanie strony internetowej.

- Wykorzystanie systemu CMS w wersji OpenSource (np. WordPress).

- Sprawdzanie (testowanie) wykonanej strony internetowej z systemem CMS oraz bieżącym wprowadzeniu niezbędnych zmian.

- Przygotowanie strategii SEO.

- Przeniesienie, na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego struktury nowej strony, zawartości z obecnej strony https://www.otwock-szpital.pl  na nową stronę pod tym samym adresem. Przenoszone dane dot. aktualności zostaną przeniesione za okres minimum 2 lat wstecz, konkursy ofert, projekty współfinansowane za okres 6 lat wstecz. Zamawiający użytkuje aktualnie CMS WordPress umieszczonej na hostingu zewnętrznym.

- Uruchomienie strony w CMS wraz z podstroną Intranet  w ramach tego samego systemu CMS;

- Przekazanie Zamawiającemu podręczników użytkowania, szczegółowo opisujących wszystkie najważniejsze funkcje strony internetowej i CMS.

- Wdrożenie wykonanej, w pełni działającej i gotowej do użytku przez osoby trzecie strony internetowej.

- Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi strony i CMS (szkolenia on-line).

- Przekazanie Zamawiającemu pełnej kopii zapasowej plików strony internetowej oraz bazy danych w dniu podpisania końcowego protokołu odbioru. Przekazanie nastąpi

za pośrednictwem nośnika danych takich jak pendrive, CD/DVD lub za pośrednictwem FTP. W obu przypadkach przekazywane dane muszą być zaszyfrowane.

- Udzielenie 3-letniej gwarancji na wdrożoną stronę internetową i CMS w wersji oryginalnej (niemodyfikowalnej bez wiedzy i zgody Wykonawcy kodu), wykonywanie niezbędnych aktualizacji CMS i zobowiązanie się do niezawodnego działania strony internetowej i CMS.

- Zabezpieczenie domeny, poddomen i CMS protokołem HTTPS z wykorzystaniem certyfikatów TLS v1.3.

- W trakcie realizacji Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do strony w wersji deweloperskiej.

- Niedopuszczalne jest użycie płatnych motywów graficznych, których odnawianie wymagałoby zaangażowania finansowego Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy wtyczki zwiększające bezpieczeństwo (np. 2FA) oraz pomagające w optymalizacji SEO

- Przeniesienie na nowy hosting kompletnej całej wersji starej strony Szpitala, jako strony archiwalnej. Dodatkowo odseparowanie jej od nowo tworzonej strony i udostepnienie jej w postaci linku, który zostanie umieszczony na nowej stronie Szpitala.

- Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do:

- Projektu graficznego strony internetowej.

- Dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej i użytkowej.

- Przygotowanej i wykonanej pełnej kopii plików strony www i bazy danych.

- Panelu administracyjnego wraz z przekazaniem pełnej kontroli nad całością panelu administracyjnego.

- Umożliwienie edycji każdego elementu witryny oraz kodów źródłowych do strony internetowej i CMS.

- Wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia:

- Strona internetowa będzie zarządzana i administrowana przez Zamawiającego.

- Strona musi być wykonana zgodnie ze standardami HTML5 i CSS3, W3C, WCAG 2.2

oraz przepisami, w tym ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 4 kwietnia poz. 848) i przejść weryfikację przy pomocy ogólnodostępnych narzędzi testujących

- System CMS musi być oparty o Powszechną licencję Publiczną GNU GPL.

- System musi umożliwiać rozbudowę funkcjonalności poprzez instalację dodatków i  wtyczek poprzez interfejs web.

- System musi umożliwiać archiwizację treści już nieaktualnych wg daty publikacji.

- Wymagany standard kodowania znaków to UTF-8.

- Wszystkie elementy ukazane w dostarczonym projekcie graficznym muszą mieć graficzne i funkcjonalne odwzorowanie w tworzonym portalu.

- Strona internetowa musi być poprawnie wyświetlana na najnowszych wersjach poniższych przeglądarek internetowych:

- Microsoft Edge

- Google Chrome

- Mozilla Firefox

- Opera

- Safari

- Strona musi być zbudowana w oparciu o technikę RWD (Responsive Web Design),

tak  aby wygląd i układ witryny dostosowywał się automatycznie do rozmiaru ekranu oraz musi być poprawnie wyświetlana w najnowszych wersjach przeglądarek urządzeń mobilnych

dla systemów:

- Android,

- iOS,

- iPadOS.

z zachowaniem zgodności do minimum trzech wersji ww. systemów wstecz.

- Strona internetowa musi mieć zainstalowane i skonfigurowane dodatkowe wtyczki optymalizujące indeksowanie stron poprzez wyszukiwarkę Google.

- Dostęp do strony ma się odbywać na poziomach:

- poziom publiczny – dostęp dla odwiedzających do strony głównej oraz zakładek;

- poziom administracyjny – zastrzeżony dostęp dla administratorów i  redaktorów portalu z możliwością uruchomienia logowania 2FA.

- Strona internetowa musi być dostosowana do potrzeb osób słabo i niedowidzących

poprzez możliwość ustawienia szablonu tzw. wysokiej kontrastowości oraz dostosowana

do czytników ekranowych.

- Wykonawca wdroży rozwiązanie automatycznego wykonania kopii zapasowych serwisu (wszystkich plików strony www oraz bazy danych) i zapewni możliwość odzyskiwania pełnej zawartości i funkcjonalności z kopii z ostatnich 24 h, 3 dni, 7 dni i 30 dni.

- Zamawiający wymaga, by Wykonawca zapewnił doradztwo w zakresie wyboru usługi hostingowej jeżeli obecny hosting home.pl nie spełnia wymogów proponowanego rozwiązania. Zamawiający planuje docelowo zastąpić usługę hostingową własną infrastrukturę w postaci odrębnej maszyny wirtualnej.

- Strona internetowa musi być szyfrowana protokołem HTTPS.

- Strona internetowa będzie zoptymalizowana do potrzeb wyszukiwarek  internetowych (do 30 słów kluczowych) i zadawanych za ich pomocą pytań (pozycjonowanie stron). Wykonawca przygotuje długoterminową strategię SEO (bez kosztownych narzędzi marketingowych tj. których koszt przekracza 10% wartości oferty), która umożliwi pozycjonowanie strony Szpitala.

- Strona będzie zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- Wykonawca przygotuje wspólnie z Zamawiającym i umieści deklarację dostępności na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”.

IV.	Wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia dotyczącego portalu intranet:

- Strona intranetowa będzie zarządzana i administrowana przez Zamawiającego.

- Strona będzie zainstalowana na serwerze wirtualnym w infrastrukturze zamawiającego

- Strona musi być wykonana zgodnie ze standardami HTML5 i CSS3, W3C oraz przepisami, w tym ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 4 kwietnia poz. 848) i przejść weryfikację przy pomocy ogólnodostępnych narzędzi testujących.

- System CMS musi być oparty o Powszechną licencję Publiczną GNU GPL.

- System musi umożliwiać rozbudowę funkcjonalności poprzez instalację dodatków i  wtyczek poprzez interfejs web.

- moduł kontaktów – globalna książka adresowa z możliwością zasilania danymi z ze źródeł zewnętrznych np. LDAP.

IV. Rewizja i optymalizacja projektu (Klauzula przeglądowa)

- W terminie do 3 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, Zamawiający ma prawo do zgłoszenia konieczności dokonania rewizji i optymalizacji wdrożonego projektu graficznego strony internetowej i Portalu Intranetowego oraz strategii SEO.

- Rewizja, o której mowa powyżej, może wynikać z wniosków zebranych przez Zamawiającego w fazie początkowej eksploatacji systemów przez użytkowników końcowych (w tym personel Szpitala oraz pacjentów) i obejmować korekty układu elementów, modyfikacje kolorystyczne, zmiany kontrastu, interlinii lub innych składowych layoutu, wpływających na ergonomię i użyteczność strony (UX/UI).

- Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia umownego, do wprowadzenia zgłoszonych przez Zamawiającego poprawek graficzno-funkcjonalnych w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego. Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać wymagań technicznych określonych w OPZ (w tym standardów RWD oraz WCAG 2.2).

V. Aktualizacja Deklaracji Dostępności w okresie eksploatacyjnym

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia, wspólnie z Zamawiającym, ponownej weryfikacji i aktualizacji Deklaracji Dostępności dla nowej strony internetowej oraz Portalu Intranetowego w okresie do 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego (np. po zebraniu pierwszych uwag od użytkowników lub przeprowadzeniu audytu dostępności).

- Współpraca, o której mowa powyżej, obejmować będzie w szczególności:

  - Dostarczenie przez Wykonawcę aktualnych danych technicznych dotyczących zgodności (lub ewentualnych uzasadnionych technicznie odstępstw) stron z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  - Wspólne zredagowanie i sformatowanie treści Deklaracji Dostępności zgodnie z obowiązującym wzorem makietowym określonym przez właściwe Ministerstwo.

  - Techniczne zaimplementowanie (opublikowanie i podlinkowanie) zaktualizowanej Deklaracji Dostępności w strukturze CMS strony głównej oraz Intranetu w sposób zapewniający jej pełną dostępność cyfrową.